ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Башкирские дворики» в сельском поселении Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы

за 2019г

(отчетный период)

Ответственный исполнитель программы: Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет МР ТР РБ

(в действующих ценах)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2019 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) |
| в том числе: |
| Федеральный бюджет | Бюджет Республики Башкортостан | Местный бюджет | Внебюджетные средства  | Всего |
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №12,№14 по ул.Нефтяников с.Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан | - | - | - | 8557,53 | 8150,02 | 95,2 | 455,19 | 433,51 | **95,2** | 91,04 | 86,7 | **95,2** | 9103,76 | 8670,23 | **95,2** |
|  | Итого\* |  |  |  | 8557,53 | 8150,02 | 95,2 | 455,19 | 433,51 | **95,2** | 91,04 | 86,7 | **95,2** | 9103,76 | 8670,23 | **95,2** |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Башкирские дворики» в сельском поселении Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы

за 2019г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий(подпрограмм) | Показатель оценки эффективности | Значение показателяотчетного периода | Выполнение, % | Изменение значения показателя за отчетный период, % |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №12,№14 по ул.Нефтяников с.Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан |  |
| 1.1. | степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджетаССуз = Зф / Зп | 0,95 | 9103757 руб | 8670237,66 руб | 95,2% | - |
| 1.2. | степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)СРм = Мв / М | 1,1 | 9 усл.ед | 10 усл.ед | 111% | - |

Интегральная оценка результативности реализации программы:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

ССуз2019= 8670237,661 рублей / 9103757=0,95

1. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

СРм = Мв / М , где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм 2019 =10/9=1,1