**проект**

**Муниципальный контракт**

**№0101200009518001506\_81026**

**на выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Нефтяников**

**(от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры**

**Туймазинского района Республики Башкортостан**

село Кандры « » 2018 г.

**Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан**, в лице главы сельского поселения **Рафикова Риля Рифовича**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью "Инфодор-Строй"**, действующего на основании Устава, в лице **Мухамедьянова Ильдуса Тахировича**, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, в соответствии с законодательством, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №0101200009518001506 от 20 июня 2018г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить **работы по ремонту участка дороги по ул. Нефтяников (от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры Ту ймазинского района Республики Башкортостан** (далее – Работы), в соответствии с условиями контракта, со сметной документацией (Приложение №1) с учетом положений пунктов 1, 2 Раздела №1 технического задания документации об электронном аукционе и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется вышеуказанные работы принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. **Срок выполнения Работ:** с даты заключения контракта в течение 15 календарных дней**.**

1.3. Идентификационный код закупки: 183026902981702690100100120104211244.

**2. Стоимость работ и порядок оплаты.**

2.1. **Цена Контракта составляет 2 406 391**  **(два миллиона четыреста шесть тысяч триста девяноста один) руб. 90 копеек, в том числе НДС 18% (367076,73 руб.).**

 Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

2.2. Цена настоящего контракта может быть изменена (увеличена или уменьшена) по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- по предложению заказчика при увеличении предусмотренного контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренного контрактом количества объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или), объема работы, предусмотренных контрактом.

2.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.

2.4. Авансовый платеж по данному Контракту не предусмотрен.

2.5. В цену контракта включены все расходы на выполнение работ в полном объеме, а также: затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения контракта; транспортные расходы по доставке инструмента и инвентаря и рабочей силы до места выполнения работ; расходы на страхование; расходы на уплату таможенных пошлин; расходы на уплату налогов, иных сборов, другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.7. Источник финансирования: субсидии из бюджета Республики Башкортостан и средства муниципального дорожного фонда сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

**3. Права и обязанности сторон.**

**3.1. Заказчик вправе:**

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим контрактом.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.

3.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

3.1.6. Давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания на устранение выявленных недостатков в работе по содержанию автомобильных дорог. Предписания направляются Заказчиком в письменном виде Подрядчику с указанием даты его подписания, выявленных нарушений и сроков исполнения.

3.1.7. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ и сметным расчетам, правилам на производство и приемку этих работ, в том числе привлекать к осуществлению такого контроля и надзора третьих лиц согласно требования действующего законодательства РФ. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора несоответствий работ, отступлений от условий настоящего контракта, приложений к контракту, немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок для исправления.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1.Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический (строительный) контроль за выполнением Работ, в том числе на договорной основе. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

3.2.2. Проводить экспертизу выполненных работ подрядчиком в части их соответствия условиям контракта (ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

3.2.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

3.2.7. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации участков автомобильных дорог, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

3.2.8. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком контракта путем оценки уровня содержания, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, а также за целевым использованием имущества автомобильных дорог.

3.2.9. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

**3.3. Подрядчик вправе:**

3.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.

3.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ по настоящему контракту.

**3.4. Подрядчик обязан:**

3.4.1. До начала выполнения Работ предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственного за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность).

3.4.2. Выполнить все Работы, предусмотренные по настоящему контракту, в соответствии со сметной документацией (Приложение №1) с учетом положений пунктов 1, 2 Раздела №1 технического задания документации об электронном аукционе, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.4.4. Вести постоянный контроль за качеством выполняемых работ.

3.4.5. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения Работ, качеством выполняемых работ, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения Работ.

3.4.6. Извещать Заказчика за 3(три) рабочих дня о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке.

3.4.7. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.

3.4.8. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.

3.4.9. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости работ по настоящему контракту, в согласованный Сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.10. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения Работ и приемки Заказчиком выполненных Работ.

3.4.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

3.4.12. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильной дороге, а также сохранность всего имущества, входящего в состав автомобильной дороги.

3.4.13. Обеспечить безопасность производства работ, применяя средства сигнализации, дорожные знаки и другие средства, необходимые для безопасного производства работ

3.4.14. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований с соответствующими органами.

3.4.15. Обеспечить выполнение противопожарных и природоохранных мероприятий, а также соблюдать правила техники безопасности и иные требования по охране труда при производстве работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране окружающей среды и промсанитарии, охране труда, техники безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

3.4.16. Информировать Заказчика обо всех случаях повреждения автомобильной дороги, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях, а также докладывать о принятых мерах.

3.4.17. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных прав третьих лиц.

3.4.18. При выполнении работ и после их окончания Подрядчик в 3-х дневной срок со дня подписания последнего акта о приемке выполненных работ приводит в порядок территорию места проведения работ и вывоз строительного мусора и размещение их на полигоне ТБО; Подрядчик обеспечивает приобретение талонов специализированной организации на размещение, утилизацию ТБО.

Подрядчик обеспечивает погрузку и вывоз срезанного поверхностного слоя дорожного покрытия (асфальта) по строгому согласованию с Заказчиком, в места указанные Заказчиком.

3.4.19. Выполнить работы при отсутствии одновременно следующих условий: отсутствие осадков в виде дождя или снега; отсутствие луж на ремонтируемой территории.

3.4.20. Подрядчик обязуется известить и предоставить автотранспорт для выезда на объект представителей Заказчика, осуществляющих технический надзор.

**4. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется совместно представителями Заказчика и Подрядчика с выездом на место производства работ. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.

4.2. По окончании работ в течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ, оформленные по унифицированной форме и все необходимые документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

4.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней и, в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям Контракта, подписывает двусторонний Акт о приемке выполненных работ.

4.4. Акт о приемке выполненных работ подписывается представителями Подрядчика и Заказчика, в том числе Представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, заверяется печатями Подрядчика, Заказчика и Представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.5. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в указанные Заказчиком сроки.

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

**5.Гарантийные обязательства.**

5.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата работ;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать десять календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование объекта коммунального хозяйства при выполнении работ.

Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, которые используются при производстве работ, оборудования и комплектующих изделий, использованных при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

5.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 4 (четыре) года.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения третьими лицами.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения муниципального Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, муниципальный Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки, либо составить односторонний акт.

**6. Обеспечение исполнение контракта**

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от начальной цены контракта и составляет: **126 652 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) руб. 21 копеек**.

Если предложенная цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., или информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика на дату подачи заявки в соответствии с [ч 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=216105&rnd=266344.934431044&dst=100440&fld=134) ст. 37 ФЗ №44-ФЗ. *(данный абзац заполняется в случае снижении начальной (максимальной) цены на 25%).*

6.1.1. Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.1.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены по реквизитам:

БИК - 048047000

Сведения о банке: отделение – РКЦ г. Туймазы

Лицевой счет: 40302810980475000006 в УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан)

ИНН 0269029817

КПП 026901001

В назначении платежа должны быть указаны следующие сведения: наименование предмета муниципального контракта, номер закупки.

6.1.3 В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Оригинал безотзывной банковской гарантии передается Заказчику не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, либо при расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту.

6.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 30 дней с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком.

**7.Ответственность сторон.**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. № 1042, в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. За просрочку исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет **72191,76** рублей:

*а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту.

При этом в адрес Подрядчика одновременно с подписанным актом о приемке выполненных работ направляется письмо, в котором указываются: размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, сумма, подлежащая оплате по акту о приемке выполненных работ

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет **253304,41** рублей:

*а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

**8. Расторжение контракта.**

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом, в том числе отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумные срок, либо являются существенными и неустранимыми.

8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 3 (трех) рабочих дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 3.2.2 настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

**9. Порядок разрешения споров.**

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. По настоящему контракту предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня получения претензий.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Башкортостан.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, что подтверждается документами соответствующих государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

**11.Срок действия контракта.**

Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 28 декабря 2018г.

**12.Прочие условия.**

12.1. Все изменения к настоящему Контракту оформляются путем Дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

12.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на его подписание лиц обеих сторон.

12.3. Обмен корреспонденцией в процессе исполнения настоящего контракта стороны осуществляют по указанным в разделе 14 контракта почтовым адресам. В случае изменения почтового адреса сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую сторону.

В предусмотренных контрактом случаях, стороны осуществляют обмен информацией в электронном виде, используя для этого электронную почту.

12.4. Настоящий Контракт заключен в электронной форме с применением усиленных электронных подписей в порядке, предусмотренном ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой Стороны.

**13. Перечень документов, прилагаемых к контракту.**

Приложение №1 – Локально-сметный расчет.

Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.

Приложение №3 – График производства работ

**14. Адрес, контакты и платежные реквизиты сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики БашкортостанАдрес: 452765, РБ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Ленина, д. 16ИНН 0269029817КПП 026901001р/сч 40204810900000001269 отделение – НБ Республики Башкортостан г. Уфа БИК 048073001Телефон: 7-34782-47610, FAX: 7-347-47452Электронная почта 60.kandri@bashkortostan.ruГлава сельского поселения Кандринский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Р. Рафиков/ | ПОДРЯДЧИК:Общество с ограниченной ответственностью «Инфодор-Строй»450078, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Худайбердина ул, 2ИНН: 0274139540 КПП: 027401001Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ N 8598 ПАО "Сбербанк России" в г.УфаБИК: 048073601Рас/с: 40702810806000003495Кор/с: 30101810300000000601 Телефон: 7-347-2625101, FAX: 7-347-2625101E-Mail: ildus.muhamedyanoff@yandex.ruДиректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Т. Мухамедьянов / |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№0101200009518001506\_81026 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Локальный сметный расчет

**Работы по ремонту участка дороги по ул. Нефтяников (от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан**

|  |
| --- |
| Основание:  |
| Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2533,044 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4,495 тыс. руб. |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 197,02 чел.час. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Ремонт участка дороги по ул. Нефтяников (от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан** |
| 1 | **ТЕР27-03-004-02***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия*3 300,66 = 69 280,93 - 101 x 653,27НР (580,48 руб.): 142% от ФОТСП (330,1 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 100 т смеси | 0,365566 | 3300,66 | 756,84 | 2414,84 | 361,38 | 1206,61 | 276,68 | 882,78 | 132,11 |
| 2 | **ТССЦ-410-0022***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 36,92 | 602,27 |   |   |   | 22235,81 |   |   |   |
| 3 | **ТЕР27-04-001-04***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.20-40 мм*НР (46,52 руб.): 142% от ФОТСП (26,45 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,056 | 4123,54 | 247,46 | 3846,68 | 337,43 | 230,92 | 13,86 | 215,41 | 18,9 |
| 4 | **ТССЦ-408-0019***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7*5,6\*1,25* | 189,37 |   |   |   | 1325,59 |   |   |   |
| 5 | **ТЕР27-06-026-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Розлив вяжущих материалов*38,85 = 1 505,57 - 1,03 x 1 424,00НР (18,09 руб.): 142% от ФОТСП (10,29 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 1 т | 1,475*2950\*0,5/1000* | 38,85 |   | 38,85 | 8,64 | 57,3 |   | 57,3 | 12,74 |
| 6 | **ТССЦ-101-1556***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1,51925*1,475\*1,03* | 1576,5 |   |   |   | 2395,1 |   |   |   |
| 7 | **ТЕР27-03-004-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона*3 093,13 = 69 073,40 - 101 x 653,27НР (2434,7 руб.): 142% от ФОТСП (1384,52 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 100 т смеси | 2,72875*2,950\*92,5/100* | 3093,13 | 268,64 | 2695,51 | 359,7 | 8440,38 | 733,05 | 7355,37 | 981,53 |
| 8 | **ТССЦ-410-0022***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 275,60375*2,72875\*101* | 602,27 |   |   |   | 165987,87 |   |   |   |
| 9 | **ТЕР27-06-026-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Розлив вяжущих материалов*38,85 = 1 505,57 - 1,03 x 1 424,00НР (10,86 руб.): 142% от ФОТСП (6,18 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 1 т | 0,885*2950\*0,3/1000* | 38,85 |   | 38,85 | 8,64 | 34,38 |   | 34,38 | 7,65 |
| 10 | **ТССЦ-101-1556***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,91155*0,885\*1,03* | 1576,5 |   |   |   | 1437,06 |   |   |   |
| 11 | **ТЕР27-06-020-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3*3 274,77 = 66 398,04 - 96,6 x 653,45НР (3283,3 руб.): 142% от ФОТСП (1867,09 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 1000 м2 покрытия | 2,95*2950/1000* | 3274,77 | 465,73 | 2426,13 | 318,06 | 9660,57 | 1373,9 | 7157,08 | 938,28 |
| 12 | **ТССЦ-410-0010***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б | т | 284,97*2,95\*96,6* | 618,64 |   |   |   | 176293,84 |   |   |   |
| 13 | **ТЕР27-06-021-01***Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 добавить до 5 см*6,64 = 7 913,39 - 12,1 x 653,45(ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)НР (9,13 руб.): 142% от ФОТСП (5,19 руб.): 95%\*0.85 от ФОТ* | 1000 м2 покрытия | 2,95 | 13,28 | 2,18 | 6,7 |   | 39,18 | 6,43 | 19,77 |   |
| 14 | **ТССЦ-410-0010***Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б | т | 71,39*2,95\*12,1\*2* | 618,64 |   |   |   | 44164,71 |   |   |   |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 433509,32 | 2403,92 | 15722,1 | 2091,21 |
| Накладные расходы | 6383,08 |   |   |   |
| Сметная прибыль | 3629,82 |   |   |   |
| **Итого по разделу 1**  | **443522,22** |   |   |   |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 433509,32 | 2403,92 | 15722,1 | 2091,21 |
| Накладные расходы | 6383,08 |   |   |   |
| Сметная прибыль | 3629,82 |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |
|  Автомобильные дороги | 31007,83 |   |   |   |
|  Материалы | 412514,39 |   |   |   |
|  Итого | 443522,22 |   |   |   |
|  В том числе: |   |   |   |   |
|  Материалы | 415383,31 |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 15722,09 |   |   |   |
|  ФОТ | 4495,13 |   |   |   |
|  Накладные расходы | 6383,08 |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 3629,82 |   |   |   |
|  Индекс изменения сметной стоимости работ на СМР в ценах 2000 г 443 522,22 \* 4,84 | 2146647,5 |   |   |   |
|  НДС 18% | 386396,56 |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **2533044,10** |   |   |   |
| **Итого с учетом уступки К=0,95** | **2406391,90** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:Глава сельского поселения Кандринский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Р. Рафиков/ | ПОДРЯДЧИК:Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Т. Мухамедьянов / |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ 0101200009518001506\_81026 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Протокол согласования цены муниципального контракта

**на выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Нефтяников (от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Объявленная стоимость работ услуг(руб.) | Цена контракта | Примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| 1 | Стоимость в ценах 2001 года  | 443522,22 | 443522,22 |   |
| 2 | Стоимость в текущих ценах К=4,84 | 2146647,5 | 2146647,5 |   |
| 3 | Уступка  | 0,00 | 4,99  |   |
| 4 | Всего с уступкой | 2146647,5 | 107332,33  |   |
| 5 | НДС | 386396,56  | 367076,73  |   |
| 6 | Всего стоимость работ | 2533044,10   | 2406391,90   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:Глава сельского поселения Кандринский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Р. Рафиков/ | ПОДРЯДЧИК:Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Т. Мухамедьянов / |

Приложение №3

к муниципальному контракту

№0101200009518001506\_81026 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

График производства работ

**на выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Нефтяников (от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| 1 | Ремонт участка дороги по ул. Нефтяников (от пересечения с ул.Ленина до пересечения с ул.Чапаева) в с. Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан  | С даты подписания контракта | В течение 15 календарных дней |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:Глава сельского поселения Кандринский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Р. Рафиков/ | ПОДРЯДЧИК:Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Т. Мухамедьянов / |